📘 TÀI LIỆU THIẾT KẾ TOÀN BỘ LUỒNG HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG THEO PRODUCT BACKLOG

DÀNH CHO LẬP TRÌNH VIÊN (FE, BE, QA) PHỐI HỢP VỚI AI TRONG MỌI SPRINT

Dự án: Quản lý Lịch họp Doanh nghiệp (Enterprise Sync Meeting Suite) Mã học phần: TTCS_T926_K16C2_N3 • Trường ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền thông (ICTU) Nguồn đặc tả gốc: Product_Backlog_Meeting_Management_ictu.xlsx (28 User Stories, 7 Epics)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📑 MỤC LỤC TỔNG QUAN

1. [Bản Đồ Lộ Trình 4 Tuần Phát Triển (4 Sprints — 1 Tháng Học Phần TTCS)](#1-bản-đồ-lộ-trình-4-tuần-phát-triển-4-sprints--1-tháng-học-phần-ttcs)

2. [TUẦN 1 — SPRINT 1: Nền Tảng Đặt Lịch & Quản Lý Phòng Họp (Core Booking & Rooms)](#2-tuần-1--sprint-1-nền-tảng-đặt-lịch--quản-lý-phòng-họp-core-booking--rooms)

• Luồng 1.1: Tạo cuộc họp & Khóa phòng chống đặt trùng Race Condition

• Luồng 1.2: Tra cứu & Lọc danh sách phòng họp trống theo thời gian thực

• Luồng 1.3: Quản trị danh mục phòng họp phía Admin (CRUD Rooms)

3. [TUẦN 2 — SPRINT 2: Vòng Đời Cuộc Họp, Lặp Định Kỳ & Điều Phối Thiết Bị (Lifecycle & Resources)](#3-tuần-2--sprint-2-vòng-đời-cuộc-họp-lặp-định-kỳ--điều-phối-thiết-bị-lifecycle--resources)

• Luồng 2.1: Chỉnh sửa & Hủy cuộc họp (Giải phóng phòng họp tức thời)

• Luồng 2.2: Đặt lịch họp định kỳ (IsRecurring - Tuần / Tháng) & Thuật toán sinh chuỗi lịch

• Luồng 2.3: Điều phối, kiểm tra trạng thái & Đặt kèm thiết bị phòng họp

4. [TUẦN 3 — SPRINT 3: Người Dùng, Xác Thực Đăng Nhập & Phân Quyền RBAC (Users, Auth & RBAC)](#4-tuần-3--sprint-3-người-dùng-xác-thực-đăng-nhập--phân-quyền-rbac-users-auth--rbac)

• Luồng 3.1: Xác thực đăng nhập / đăng ký & Phân quyền người dùng (Admin, Organizer, Attendee)

• Luồng 3.2: Mời người tham dự & Phản hồi trạng thái tham gia (Accept/Decline)

• Luồng 3.3: Chính sách giới hạn quyền đặt phòng theo phòng ban / cấp bậc

5. [TUẦN 4 — SPRINT 4: Đồng Bộ Lịch Cá Nhân, Báo Cáo Thống Kê & Đóng Gói Nghiệm Thu (Sync, Analytics & Sign-off)](#5-tuần-4--sprint-4-đồng-bộ-lịch-cá-nhân-báo-cáo-thống-kê--đóng-gói-nghiệm-thu-sync-analytics--sign-off)

• Luồng 4.1: Đồng bộ 2 chiều với Google Calendar & Microsoft Outlook (.ics)

• Luồng 4.2: Hệ thống gửi thông báo nhắc hẹn tự động (Email / Web Push)

• Luồng 4.3: Báo cáo hiệu suất, tần suất sử dụng phòng & Thống kê tỷ lệ hủy

6. [ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG TƯƠNG LAI (FUTURE ROADMAP — HẬU 4 TUẦN HỌC PHẦN)](#6-định-hướng-mở-rộng-tương-lai-future-roadmap--hậu-4-tuần-học-phần)

• Luồng 5.1: Thuật toán gợi ý khung giờ họp rảnh chung (Smart Scheduler)

• Luồng 5.2: Check-in / Check-out phòng họp bằng mã QR Code (Auto-release sau 15p)

• Luồng 5.3: Trợ lý ảo Chatbot NLP hỗ trợ đặt phòng tức thì

• Luồng 5.4: Tích hợp Webhook đồng bộ nhân sự HRM / ERP

7. [Cẩm Nang Cho Coder Khi Prompt Làm Việc Với AI Trong Tương Lai](#7-cẩm-nang-cho-coder-khi-prompt-làm-việc-với-ai-trong-tương-lai)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. Bản Đồ Lộ Trình 4 Tuần Phát Triển (4 Sprints — 1 Tháng Học Phần TTCS)

Dựa trên toàn bộ 28 User Stories trong file Product Backlog chuẩn (Product_Backlog_Meeting_Management_ictu.xlsx), phạm vi học phần Thực tập Chuyên sâu (1 tháng / 4 tuần) được phân bổ tối ưu thành 4 Sprints (mỗi tuần 1 Sprint). Các tính năng AI và tích hợp mở rộng được đưa vào phần Định hướng tương lai (Future Roadmap):

gantt title LỘ TRÌNH 4 TUẦN (4 SPRINTS) PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH HỌP (1 THÁNG TTCS) dateFormat YYYY-MM-DD section Tuần 1: Sprint 1 (Core Booking & Rooms) Setup & Kiến trúc CSDL 7 bảng :done, s1_1, 2026-09-21, 2026-09-24 Đặt phòng & Chống trùng Race Condition :done, s1_2, 2026-09-24, 2026-09-27 Xem phòng trống & Admin CRUD Phòng :done, s1_3, 2026-09-26, 2026-09-28 section Tuần 2: Sprint 2 (Lifecycle & Resources) Sửa / Hủy cuộc họp & Giải phóng phòng :active, s2_1, 2026-09-29, 2026-10-02 Cuộc họp lặp định kỳ (IsRecurring) :s2_2, 2026-10-01, 2026-10-04 Điều phối & Quản lý thiết bị hội nghị :s2_3, 2026-10-03, 2026-10-05 section Tuần 3: Sprint 3 (Users, Auth & Invites) Xác thực Đăng nhập / Đăng ký (JWT) :s3_1, 2026-10-06, 2026-10-09 Phân quyền RBAC & Giới hạn quyền đặt :s3_2, 2026-10-08, 2026-10-11 Mời người tham dự & Phản hồi lời mời :s3_3, 2026-10-10, 2026-10-13 section Tuần 4: Sprint 4 (Sync, Analytics & Sign-off) Đồng bộ Google Calendar & Thông báo nhắc :s4_1, 2026-10-14, 2026-10-17 Báo cáo tần suất, Tỷ lệ hủy & Xuất Excel :s4_2, 2026-10-16, 2026-10-19 Kiểm thử E2E, Đóng gói & Nghiệm thu :s4_3, 2026-10-19, 2026-10-21

Bảng Ánh Xạ 28 User Stories Backlog Vào Lộ Trình 4 Tuần:

| Tuần / Sprint | Mục tiêu Sprint | Các User Story phụ trách (Chuẩn Backlog) | Trọng tâm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 — Sprint 1 (21/09 – 28/09) | Core Booking & Rooms | • US 1.0: Tạo lịch họp mới • US 7.0: Xem danh sách phòng trống • US 8.0: Đặt phòng theo khung giờ cụ thể • US 9.0: Xem chi tiết thông tin phòng họp • US 10.0: Tự động khóa phòng khi đặt thành công (Khóa dòng MySQL chống Race Condition) • US 11.0: Thêm, sửa, xóa phòng họp (Admin CRUD Rooms) | Đã xong 100% (22/22 Tasks, 31 SP, 71 Test Cases PASS) |
| Tuần 2 — Sprint 2 (29/09 – 05/10) | Lifecycle & Resources | • US 2.0: Chỉnh sửa hoặc hủy lịch họp (Tự động giải phóng phòng) • US 3.0: Đặt lịch họp định kỳ (Tuần / Tháng) • US 6.0: Xem lại lịch sử các cuộc họp đã tham gia • US 12.0: Đặt kèm thiết bị khi đặt phòng • US 13.0: Xem trạng thái thiết bị real-time • US 14.0: Quản lý danh mục thiết bị (Admin CRUD Equipments) | 🚀 Tuần hiện tại Quản lý vòng đời cuộc họp & thiết bị |
| Tuần 3 — Sprint 3 (06/10 – 13/10) | Users, Auth & RBAC | • US 18.0: Tạo tài khoản người dùng mới (Quản trị viên) • US 19.0: Xem danh sách tất cả người dùng • US 20.0: Phân quyền người dùng (Admin, Organizer, Attendee) & Đăng nhập JWT • US 21.0: Giới hạn quyền đặt phòng theo chính sách • US 4.0: Mời người tham dự vào cuộc họp & phản hồi lời mời | ⏳ Tuần 3 Đăng nhập, phân quyền & lời mời họp |
| Tuần 4 — Sprint 4 (14/10 – 21/10) | Sync, Analytics & Sign-off | • US 15.0: Đồng bộ lịch cá nhân (.ics, Google Calendar / Outlook) • US 16.0: Nhận thông báo nhắc nhở trước khi họp • US 22.0: Báo cáo sử dụng phòng họp theo thời gian • US 23.0: Thống kê số lượng cuộc họp bị hủy • US 24.0: Xuất báo cáo ra file Excel / CSV UTF-8 / PDF • Kiểm thử E2E, rà soát Definition of Done & Báo cáo tổng kết | 🏁 Nghiệm thu môn học Báo cáo KPI, xuất file & bảo vệ |
| Mở rộng (Future Scope) | Smart AI & Integrations | • US 5.0: Gợi ý thời gian họp thông minh (Smart Scheduler) • US 17.0: Ứng dụng di động (Mobile App) • US 25.0: Đặt phòng qua Chatbot trợ lý ảo NLP • US 26.0: Gợi ý phòng họp tự động theo quy mô người tham dự • US 27.0: Check-in / Check-out phòng bằng mã QR Code (Auto-release sau 15p) • US 28.0: Tích hợp Webhook kết nối hệ thống nhân sự HRM / ERP | 🔮 Định hướng phát triển tương lai sau học phần |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2. TUẦN 1 — SPRINT 1: Nền Tảng Đặt Lịch & Quản Lý Phòng Họp (Core Booking & Rooms)

Mục tiêu: Xây dựng khung ứng dụng, CSDL 7 bảng, luồng đặt phòng cơ bản với cơ chế khóa dòng chống trùng lịch và chức năng quản lý danh mục phòng họp.

2.1. Luồng 1.1: Tạo cuộc họp & Khóa phòng chống đặt trùng Race Condition

• User Story: US 1.0 (Tạo lịch họp mới), US 8.0 (Đặt phòng theo khung giờ).

• Tác nhân: Nhân viên (Employee / Organizer).

sequenceDiagram autonumber actor User as Nhân viên participant FE as Frontend (Modal Form) participant BE as Backend (Express API) participant DB as MySQL (Transaction) User->>FE: Bấm "+ Tạo cuộc họp mới" FE->>FE: Điền ngày họp, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, phòng họp FE->>FE: Live Duration Calculator tính giờ & kiểm tra endTime > startTime User->>FE: Bấm "Tạo cuộc họp" FE->>BE: POST /api/meetings (JSON payload) BE->>BE: validateMeetingMiddleware (rỗng, kiểu dữ liệu, chặn quá khứ, 5m-24h) BE->>DB: 1. beginTransaction() BE->>DB: 2. SELECT ... FROM rooms WHERE RoomID = ? FOR UPDATE (Khóa độc quyền) BE->>DB: 3. Quét Overlap: (StartTime < ?) AND (EndTime > ?) AND BookingStatus = 'Confirmed' alt Bị trùng lịch (Overlap = true) BE->>DB: rollback() BE-->>FE: HTTP 409 Conflict: "Phòng họp đã có người đặt trong khung giờ này" FE-->>User: Báo lỗi xung đột lịch, giữ form để chọn giờ khác else Phòng trống (Overlap = false) BE->>DB: 4. INSERT INTO meetings BE->>DB: 5. INSERT INTO bookings (Status = 'Confirmed') BE->>DB: 6. INSERT INTO meeting_participants & booking_equipments BE->>DB: commit() BE-->>FE: HTTP 201 Created kèm meetingId, bookingId FE->>FE: Hiển thị Success View Banner, cập nhật Bảng danh sách & 3 thẻ KPI FE-->>User: Thông báo thành công end

2.2. Luồng 1.2: Tra cứu & Lọc danh sách phòng họp trống theo thời gian thực

• User Story: US 7.0 (Xem danh sách phòng trống), US 10.0 (Xem sức chứa).

• Ý nghĩa: Người dùng chọn khoảng thời gian cần họp (ví dụ: ngày mai từ 14:00 - 16:00), hệ thống chỉ trả về danh sách các phòng chưa có lịch đặt nào bị trùng trong khung giờ đó.

graph TD A[Người dùng chọn Ngày, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc] --> B[Gửi GET /api/rooms/available?date=...&startTime=...&endTime=...] B --> C[Backend truy vấn bảng Rooms WHERE Status = 'Active'] C --> D[Loại trừ các phòng có Booking bị trùng khung giờ] D --> E[Truy vấn SQL Sub-query NOT IN] E --> F[Trả về mảng danh sách phòng kèm Sức chứa, Ảnh, Tiện ích] F --> G[Frontend render danh sách phòng trống kèm badge sức chứa]

• Truy vấn SQL Backend chuẩn:

SELECT r.RoomID, r.RoomName, r.Capacity, r.Status, r.QRCode FROM rooms r WHERE r.Status = 'Active' AND r.RoomID NOT IN ( SELECT b.RoomID FROM bookings b JOIN meetings m ON b.MeetingID = m.MeetingID WHERE b.BookingStatus = 'Confirmed' AND m.StartTime < ? AND m.EndTime > ? );

2.3. Luồng 1.3: Quản trị danh mục phòng họp phía Admin (CRUD Rooms)

• User Story: US 11.0 (Quản trị phòng: Thêm, sửa, xóa phòng họp).

• Tác nhân: Quản trị viên (Admin).

• Quy tắc nghiệp vụ:

• Không cho phép xóa phòng họp nếu phòng đó đang có các cuộc họp Confirmed sắp diễn ra trong tương lai (Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu). Chỉ cho phép chuyển trạng thái sang Maintenance (Bảo trì) hoặc Inactive.

• Kiểm tra tên phòng không được trùng lặp. Sức chứa phải là số nguyên dương $> 0$.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3. TUẦN 2 — SPRINT 2: Vòng Đời Cuộc Họp, Lặp Định Kỳ & Điều Phối Thiết Bị (Lifecycle & Resources)

Mục tiêu: Cho phép chỉnh sửa/hủy lịch họp, tự động sinh chuỗi lịch họp lặp định kỳ, quản lý danh mục và điều phối thiết bị kèm theo.

3.1. Luồng 2.1: Chỉnh sửa & Hủy cuộc họp (Giải phóng phòng họp)

• User Story: US 2.0 (Chỉnh sửa hoặc hủy lịch họp), US 9.0 (Hủy phòng để giải phóng tài nguyên).

sequenceDiagram autonumber actor User as Người tổ chức (Organizer) participant FE as Frontend Client participant BE as Backend API participant DB as MySQL Database alt Chỉnh sửa thời gian cuộc họp User->>FE: Bấm "Chỉnh sửa" cuộc họp FE->>FE: Mở modal Form, prefill toàn bộ thông tin cũ User->>FE: Đổi khung giờ mới -> Bấm "Cập nhật" FE->>BE: PUT /api/meetings/:id (Dữ liệu mới) BE->>DB: Khóa phòng, kiểm tra Overlap (Loại trừ chính MeetingID hiện tại) alt Bị trùng lịch mới BE-->>FE: HTTP 409 Conflict else Hợp lệ BE->>DB: UPDATE meetings & bookings -> commit() BE-->>FE: HTTP 200 OK FE->>FE: Cập nhật lại lịch và toast thông báo end else Hủy cuộc họp User->>FE: Bấm "Xóa / Hủy cuộc họp" FE-->>User: Hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn hủy cuộc họp này?" User->>FE: Xác nhận "Đồng ý" FE->>BE: DELETE /api/meetings/:id (hoặc PATCH status='cancelled') BE->>DB: UPDATE bookings SET BookingStatus = 'Cancelled' WHERE MeetingID = ? BE->>DB: UPDATE meeting_participants SET ResponseStatus = 'Cancelled' BE-->>FE: HTTP 200 OK FE->>FE: Đổi badge sang "Đã hủy", giải phóng phòng trên bảng lịch end

3.2. Luồng 2.2: Đặt lịch họp định kỳ (IsRecurring) & Thuật toán sinh chuỗi lịch

• User Story: US 3.0 (Đặt lịch họp định kỳ tuần / tháng để không phải tạo lại nhiều lần).

• Thách thức kỹ thuật: Khi đặt lặp (ví dụ: 10 tuần liên tiếp vào thứ Hai lúc 09:00), nếu chỉ 1 tuần trong số đó bị trùng lịch với người khác thì xử lý thế nào?

• Quy trình xử lý:

graph TD A[Bật checkbox Cuộc họp lặp lại định kỳ] --> B[Chọn kiểu lặp: Hàng tuần / Hàng tháng & Số lần lặp N] B --> C[Gửi POST /api/meetings/recurring] C --> D[Backend tính toán danh sách N mốc thời gian: Date_1, Date_2, ..., Date_N] D --> E[Quét Overlap trên toàn bộ N mốc thời gian] E --> F{Có mốc nào bị trùng không?} F -->¦Có mốc bị trùng¦ G[Trả về HTTP 409 kèm danh sách các ngày bị xung đột] G --> H[Frontend hiển thị danh sách ngày bận để người dùng đổi phòng/giờ] F -->¦Tất cả N mốc đều trống¦ I[Transaction: Tạo 1 Parent Meeting và N Child Bookings] I --> J[Trả về HTTP 201 Created: Đặt định kỳ thành công]

3.3. Luồng 2.3: Điều phối, kiểm tra trạng thái & Đặt kèm thiết bị

• User Story: US 12.0 (Đặt kèm thiết bị: máy chiếu, TV, bảng), US 13.0 (Xem trạng thái thiết bị), US 14.0 (Quản trị thiết bị Admin).

• Nghiệp vụ:

1. Khi người dùng mở form tạo cuộc họp, dropdown/checkbox thiết bị truy vấn GET /api/equipments/available?date=...&startTime=...&endTime=....

2. Thiết bị đang ở trạng thái Maintenance (Bảo trì) hoặc đã được lượt họp khác mượn trong cùng khung giờ sẽ bị vô hiệu hóa (disabled) kèm nhãn "Đang bận" hoặc "Bảo trì".

3. Khi cuộc họp được xác nhận, các bản ghi được ghi vào bảng liên kết booking_equipments với BookingID và EquipmentID.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4. TUẦN 3 — SPRINT 3: Người Dùng, Xác Thực Đăng Nhập & Phân Quyền RBAC (Users, Auth & RBAC)

Mục tiêu: Quản lý tài khoản người dùng, xác thực đăng nhập JWT, phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control), gửi lời mời họp và theo dõi phản hồi tham dự.

4.1. Luồng 3.1: Xác thực & Phân quyền người dùng (RBAC)

• User Story: US 18.0 (Tạo user), US 19.0 (Danh sách user), US 20.0 (Phân quyền Admin / Organizer / Attendee).

• Ma trận phân quyền (RBAC Matrix):

| Chức năng / Quyền hạn | Quản trị viên (Admin) | Người đặt lịch (Organizer) | Người tham dự (Attendee) |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng nhập & Xem lịch cá nhân | ✅ | ✅ | ✅ |
| Xem danh sách phòng & thiết bị | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tạo cuộc họp & Đặt phòng thông thường | ✅ | ✅ | ❌ |
| Đặt phòng VIP / Hội trường lớn | ✅ | Chỉ định quyền | ❌ |
| Chỉnh sửa / Hủy cuộc họp của mình | ✅ | ✅ | ❌ |
| Chỉnh sửa / Hủy cuộc họp của người khác | ✅ | ❌ | ❌ |
| Quản trị Phòng họp & Thiết bị (CRUD) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Quản lý tài khoản & Phân quyền User | ✅ | ❌ | ❌ |
| Xem báo cáo thống kê chuyên sâu & KPI | ✅ | Báo cáo cá nhân | ❌ |

4.2. Luồng 3.2: Mời người tham dự & Phản hồi lời mời (Accept / Decline)

• User Story: US 4.0 (Mời người tham dự), US 6.0 (Xem lịch sử cuộc họp).

sequenceDiagram autonumber actor Host as Người tổ chức (Host) participant System as Hệ thống Meeting actor Guest as Người được mời (Attendee) Host->>System: Tạo cuộc họp kèm danh sách participantIds: [2, 3, 5] System->>System: Ghi danh sách vào bảng meeting_participants với status = 'Pending' System->>Guest: Gửi Email / Notification thông báo có lời mời họp mới Guest->>System: Mở chi tiết cuộc họp trên giao diện Guest->>System: Bấm "Chấp nhận (Accept)" hoặc "Từ chối (Decline)" System->>System: UPDATE meeting_participants SET ResponseStatus = 'Accepted' / 'Declined' System->>Host: Thông báo: "Trần Thu Hà đã chấp nhận lời mời tham gia cuộc họp" Host->>System: Xem danh sách trạng thái người tham gia real-time trên modal chi tiết

4.3. Luồng 3.3: Chính sách giới hạn quyền đặt phòng theo chính sách công ty

• User Story: US 21.0 (Hạn chế quyền đặt phòng nhất định theo chính sách công ty).

• Nghiệp vụ: Phòng họp VIP (ID: 5) hoặc Hội trường Grand Board (ID: 4) có cấu hình cờ Restricted = true hoặc MinRole = 'Manager'. Khi nhân viên thường (Role = 'Employee') cố tình đặt phòng này, hệ thống sẽ chặn ngay từ Frontend và Backend trả về HTTP 403 Forbidden: "Bạn không có thẩm quyền đặt phòng VIP này. Vui lòng liên hệ Trưởng phòng hoặc Quản trị viên."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5. TUẦN 4 — SPRINT 4: Đồng Bộ Lịch Cá Nhân, Báo Cáo Thống Kê & Đóng Gói Nghiệm Thu (Sync, Analytics & Sign-off)

Mục tiêu: Đồng bộ lịch làm việc cá nhân với Google Calendar / Outlook (.ics), thông báo tự động, Dashboard báo cáo KPI và hoàn thiện nghiệm thu môn học.

5.1. Luồng 4.1: Đồng bộ 2 chiều với Google Calendar & Microsoft Outlook

• User Story: US 15.0 (Đồng bộ Google Calendar / Outlook), US 17.0 (Xem lịch trên ứng dụng di động).

graph LR MeetingApp[Enterprise Sync System] -->¦1. Webhook / OAuth2 API¦ GoogleCal[Google Calendar API] MeetingApp -->¦2. Microsoft Graph API¦ Outlook[Microsoft Outlook 365] GoogleCal -->¦3. Tạo sự kiện .ics trên Lịch cá nhân¦ MobileDevice[Điện thoại di động / Lịch cá nhân] Outlook -->¦3. Tạo sự kiện .ics trên Lịch cá nhân¦ MobileDevice MobileDevice -->¦4. Người dùng dời lịch trên Google Calendar¦ GoogleCal GoogleCal -->¦5. Webhook thông báo thay đổi¦ MeetingApp MeetingApp -->¦6. Kiểm tra Overlap & Cập nhật lại CSDL¦ DB[(MySQL)]

5.2. Luồng 4.2: Hệ thống gửi thông báo nhắc hẹn tự động (Notification Engine)

• User Story: US 16.0 (Nhận thông báo nhắc nhở qua Email / App trước giờ họp).

• Kiến trúc: Chạy Background Worker / Cron Job định kỳ 1 phút một lần:

1. Quét bảng Meetings tìm các cuộc họp có StartTime - NOW() <= 15 phút và cờ Notified = false.

2. Gửi Email thông báo qua SMTP / SendGrid hoặc Web Push Notification tới toàn bộ Organizer và các Participants có trạng thái Accepted.

3. Cập nhật Notified = true để không gửi lặp lại.

5.3. Luồng 4.3: Báo cáo tần suất sử dụng phòng & Thống kê tỷ lệ hủy họp

• User Story: US 22.0 (Báo cáo sử dụng phòng), US 23.0 (Thống kê hủy họp), US 24.0 (Xuất báo cáo Excel/PDF).

• Công thức tính toán KPI phục vụ Ban Giám Đốc:

• Tỷ lệ lấp đầy phòng (Room Utilization Rate):

$$\text{Tỷ lệ (\%)} = \frac{\sum \text{Tổng số giờ họp thực tế}}{\text{Tổng số giờ làm việc chuẩn trong tháng (8h/ngày } \times 22 \text{ ngày)}} \times 100\%$$

• Tỷ lệ hủy họp (Cancellation Rate):

$$\text{Tỷ lệ Hủy (\%)} = \frac{\text{Số cuộc họp có status 'Cancelled'}}{\text{Tổng số cuộc họp được tạo}} \times 100\%$$

• Chức năng xuất file: Cho phép xuất dữ liệu thống kê ra file Excel chuẩn định dạng biểu mẫu doanh nghiệp hoặc file PDF báo cáo tháng.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6. ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG TƯƠNG LAI (FUTURE ROADMAP — HẬU 4 TUẦN HỌC PHẦN)

Mục tiêu mở rộng: Ứng dụng AI và IoT để hiện đại hóa hệ sinh thái đặt phòng: Smart Scheduler gợi ý giờ rảnh, Check-in QR tại cửa phòng, Chatbot NLP, ứng dụng Mobile và tích hợp HRM/ERP.

6.1. Luồng 5.1: Thuật toán gợi ý khung giờ họp rảnh chung (Smart Scheduler)

• User Story: US 5.0 (Xem gợi ý thời gian họp khi mọi người đều rảnh).

graph TD A[Người tổ chức chọn danh sách 5 người cần họp & Thời lượng muốn họp: 60 phút] --> B[Gửi request GET /api/scheduler/suggest] B --> C[Backend quét toàn bộ lịch của 5 nhân sự trong ngày từ CSDL] C --> D[Tạo mảng biểu diễn các khe thời gian trong ngày: 08:00 đến 18:00 (mỗi slot 15p)] D --> E[Giao các khoảng thời gian bận của cả 5 người để tìm khoảng trống giao thoa] E --> F[Quét thêm danh sách phòng họp còn trống trong các khoảng thời gian đó] F --> G[Trả về Top 3 khung giờ tối ưu nhất kèm phòng họp tương ứng] G --> H[Frontend hiển thị Card gợi ý khung giờ vàng để Host chọn bằng 1 click]

6.2. Luồng 5.2: Check-in / Check-out phòng họp bằng mã QR Code (Auto-release)

• User Story: US 27.0 (Check-in và check-out bằng mã QR để ghi nhận chính xác việc sử dụng phòng).

• Bài toán thực tế: Nhiều người đặt phòng nhưng quên hủy khi không họp, khiến phòng bị "chiếm ảo" trong khi người khác cần thì không có chỗ.

• Giải pháp giải phóng phòng tự động (Auto-release Mechanism):

sequenceDiagram autonumber participant Room as Cửa phòng họp (Mã QR) actor Host as Người tổ chức (Mobile App) participant Server as Hệ thống Backend & Cron Job participant DB as MySQL Database Note over Server: Đến giờ họp StartTime: 09:00 Server->>Server: Kích hoạt bộ đếm thời gian chờ Check-in (15 phút) alt Người dùng đến phòng họp trước 09:15 Host->>Room: Quét mã QR dán tại cửa phòng bằng điện thoại Host->>Server: Gửi POST /api/rooms/checkin (QRCode, UserID, MeetingID) Server->>DB: UPDATE bookings SET BookingStatus = 'In-Progress', CheckInTime = NOW() Server-->>Host: Màn hình xanh: "Check-in thành công. Chúc bạn có buổi họp hiệu quả!" else Sau 15 phút (09:15) không có ai quét mã QR Server->>Server: Cron Job quét thấy mốc 15 phút trôi qua mà chưa Check-in Server->>DB: UPDATE bookings SET BookingStatus = 'Cancelled', CancelReason = 'No-show / Auto-released' Server->>Host: Gửi thông báo: "Cuộc họp của bạn đã tự động bị hủy do quá 15 phút không check-in" Server->>DB: Giải phóng phòng họp để nhân sự khác có thể đặt ngay lập tức end

6.3. Luồng 5.3: Trợ lý ảo Chatbot NLP hỗ trợ đặt phòng tức thì

• User Story: US 25.0 (Đặt phòng qua Chatbot mà không cần mở giao diện form).

• Ví dụ tương tác:

• Nhân viên nhắn: "Đặt phòng cho tôi chiều mai từ 2 giờ đến 3 giờ rưỡi để họp team K16C2 khoảng 15 người."

• Chatbot NLP xử lý:

• Intent: BOOK_MEETING

• Date: 2026-09-28

• StartTime: 14:00, EndTime: 15:30

• Title: Họp team K16C2

• Capacity: >= 15 người (Gợi ý Phòng Tokyo hoặc Phòng Hội Nghị A)

• Chatbot phản hồi: "Tôi đã tìm thấy Phòng Tokyo (Tầng 4, 20 chỗ) còn trống vào 14:00 - 15:30 ngày mai. Bạn có muốn xác nhận đặt phòng này không? [Xác nhận] [Đổi phòng khác]"

6.4. Luồng 5.4: Tích hợp Webhook đồng bộ nhân sự HRM / ERP

• User Story: US 28.0 (Tích hợp hệ thống HRM / ERP).

• Cơ chế: Khi phòng Tổ chức Cán bộ thêm nhân viên mới hoặc chuyển phòng ban trên hệ thống HRM:

• Hệ sinh thái HRM bắn Webhook tới POST /api/webhooks/hrm-sync.

• Backend xác thực Secret Key, tự động thêm/sửa bản ghi trong bảng Users, gán phòng ban và vai trò tương ứng mà không cần Admin phải tạo thủ công bằng tay.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7. Cẩm Nang Cho Coder Khi Prompt Làm Việc Với AI Trong Tương Lai

Để bất kỳ lập trình viên nào trong nhóm (FE, BE, QA) khi yêu cầu AI code các Sprint tiếp theo đạt hiệu quả cao nhất mà không làm hỏng kiến trúc hiện có, hãy áp dụng cấu trúc Prompt chuẩn 4 phần sau:

📋 Mẫu Prompt Chuẩn Khi Giao Việc Cho AI:

[BỐI CẢNH DỰ ÁN] Dự án: TTCS_T926_K16C2_N3 - Hệ thống Quản lý Lịch họp Doanh nghiệp. CSDL gồm 7 bảng chuẩn: Users, Rooms, Meetings, Bookings, Meeting_Participants, Equipments, Booking_Equipments. Tài liệu luồng hoạt động chuẩn: docs/LUONG_HOAT_DONG_HE_THONG.md. Cẩm nang Frontend: skills/fe-development-guide/SKILL.md. [NHIỆM VỤ HIỆN TẠI] Tôi cần phát triển User Story: US [Mã số] - [Tên User Story] thuộc Sprint [Số Sprint]. Phân hệ: [Frontend / Backend / Fullstack / QA Test Cases]. [YÊU CẦU KỸ THUẬT & RÀNG BUỘC] 1. Không làm hỏng các tính năng đã chạy của Sprint 1 (Đặt phòng, Row lock, Live duration, 7 bảng DB). 2. Viết code sạch, phân tầng đúng MVC hoặc đúng file client/index.html, main.js, style.css. 3. Không tự ý push mã nguồn lên Git khi chưa được tôi nghiệm thu và đồng ý. 4. Đảm bảo Console sạch 0 errors, 0 warnings và tuân thủ Accessibility (A11y). [KẾT QUẢ ĐẦU RA MONG ĐỢI] - Mã nguồn chi tiết có giải thích ngắn gọn. - Cập nhật tài liệu và hướng dẫn kiểm thử tương ứng.

🎯 Ví dụ thực tế:

• Ví dụ muốn làm Sprint 2 (Thiết bị):

> "Hãy đọc Luồng 2.3 trong file `docs/LUONG_HOAT_DONG_HE_THONG.md`. Viết API `GET /api/equipments/available` và cập nhật giao diện client để khi người dùng chọn khung giờ họp, chỉ hiển thị các thiết bị chưa bị ai mượn trong giờ đó."

• Ví dụ muốn làm Sprint 3 (Mời người tham dự):

> "Hãy đọc Luồng 3.2 trong file `docs/LUONG_HOAT_DONG_HE_THONG.md`. Xây dựng tính năng cho phép người tham gia bấm Chấp nhận hoặc Từ chối lời mời họp và cập nhật cột `ResponseStatus` trong bảng `Meeting_Participants`."

• Ví dụ muốn làm Sprint 5 (Check-in QR Code):

> "Hãy đọc Luồng 5.2 trong file `docs/LUONG_HOAT_DONG_HE_THONG.md`. Viết cron job tự động quét các cuộc họp quá 15 phút chưa check-in để hủy phòng và giải phóng tài nguyên."